## Slide 1
AI NATIVE · 跨端业务测试基础设施
TestPilot
研究进度汇报
让 AI 能理解、生成、校验并执行业务测试 —— 从需求评审到结果分析的全流程闭环
8 / 8
研究阶段完成
双端
Adapter 真机验证
csspilot
npm 已发布 0.4.0
跨端
黄金链路实测通过
2026-09 · 内部研究汇报 · csspilot@0.5.0 待发布

## Slide 2
OVERVIEW · 定位与架构
定位与总体架构
TestPilot 是测试基础设施,不是业务测试项目:
业务项目定义测什么、怎么算通过;TestPilot 定义怎么描述、校验、执行
核心链路
AI
需求 / 评审
Skill
能力规范
CLI
统一入口
DSL
测试描述
Engine
执行核心
执行与取证
Playwright Adapter
Web 端
WeChatIDE Adapter
小程序端
Evidence
截图 / 视频 / trace / 日志
Reporter
JSON + 交互式 HTML
Adapter 由 Engine 统一调度;Evidence 汇聚后由 Reporter 输出统一报告
设计铁律 1 · Case 属于业务项目
TestPilot 定义怎么测;业务项目定义测什么、怎么算通过
设计铁律 2 · Evidence-first
AI 不凭空生成测试:先读代码与页面,再写步骤
TestPilot · 2 / 7

## Slide 3
PROGRESS · 研究进度
研究进度:八个阶段全部完成
8 / 8
研究阶段完成
csspilot 已发布 npmjs(0.1.0 → 0.4.0)
跨端黄金链路真机实测通过
80+ 单测 · typecheck · lint 全绿
P1
项目骨架
pnpm workspace / Turbo / TS / ESLint / Vitest
✓
P2
CLI 六命令
init · validate · list · run · report · doctor
✓
P3
DSL 规范
schema(zod)/ parser(yaml)/ validator
✓
P4
执行引擎
Context / StepExecutor / EventBus / 取证落盘
✓
P5
Playwright Adapter
9 个基础 Action 全部可用(Web 端)
✓
P6
WeChatIDE Adapter
基于官方自动化 SDK,已真机验证
✓
P7
跨端黄金 Case
小程序下单 → Web 后台验证,已实测
✓
P8
AI Skill 体系
评审 / 生成 / 校验 / 执行 / 分析五工作流
✓
说明:P1-P5 已包含在已发布的 csspilot@0.4.0;0.5.0(汇总报告等)内容就绪、待发布
TestPilot · 3 / 7

## Slide 4
WORKFLOW · 使用介绍
使用流程:从需求到报告
需求评审
AI 工作流
产出测试点清单 TP-xxx
多平台执行信息澄清
生成 Case
create-case 工作流
tests/e2e/cases/*.yaml
回链测试点编号
validate
csspilot validate
DSL + 语义校验
未通过不进 run
run
csspilot run --tag
Engine + 双 Adapter
截图 / 视频 / trace 取证
report
csspilot report
交互式 HTML
summary.json 供 AI
分析改进
analyze-result 工作流
改 Case 或确认产品 bug
回归迭代:需求变更 → 重新评审与生成
✓ 跨端黄金路径(已实测):小程序下单 → extract 订单号 → Web 后台 assert 订单存在 —— 变量跨端传递,一次 run 打通双端
一次性接入:npx csspilot init(生成 testpilot.yaml + .env.example + AI Skill,自动检测 Web / 小程序环境)
TestPilot · 4 / 7

## Slide 5
SPEC · 定义规范
定义的规范
DSL 规范(测试描述语言)
9 个基础 Action:launch · navigate · click · input · select · wait · assert · extract · screenshot
Case 结构:id + name + steps,description 回链测试点编号
定位铁律:locator 必须来自真实页面证据,禁止凭空编写
红线:login / order 等业务动作不进 DSL
环境与凭据规范
environment 段:baseUrl 用 ${VAR} 引用,禁止明文
.env 自动加载,真实环境变量优先;自动加入 .gitignore
账号:accountRef 引用,凭据由 Server Secrets / 环境变量管理(值不回显)
Workspace:跨端环境组合,跨端需求按需启用
AI Skill 与取证规范
体系:SKILL.md + rules×4 + workflows×5(评审 / 生成 / 校验 / 执行 / 分析)
测试需求评审:可测性检查 → 测试点清单(TP 编号回链)
取证四件套:screenshot / video / trace / log + events.ndjson 事件流
报告:单文件交互式 HTML(步骤树 / 失败分类筛选 / 历史趋势)
TestPilot · 5 / 7

## Slide 6
DELIVERY · 交付与验证
交付成果与实证
csspilot CLI
npm 已发布 0.4.0
init / validate / list / run / report
update · doctor · skill · ci init
esbuild 单文件打包,skill 随包分发
Control Plane + Web 控制台
Fastify + SQLite + Vue3
项目 / 用例 / 运行 / 报告 API
Git 元数据同步(快照式)
运行详情:Step 级结果 + 取证下载
AI Skill 体系
SKILL.md + rules×4 + workflows×5
测试需求评审(可测性 + 测试点)
需求 → 用例 → 执行 → 分析全流程
随 CLI 版本自动更新
实测验证
✓ 跨端黄金链路实测通过:小程序下单 → extract 订单号 → Web 后台断言,变量跨端传递
✓ 真机环境验证:微信开发者工具 2.02 自动化链路全自动冷启动(含信任弹窗 / 路径 / 编码问题修复)
✓ 取证齐备:截图 / 视频 / trace / 日志 / NDJSON 事件流,失败自动归档
✓ 质量门禁:80+ 单测 · typecheck · lint 全绿;npm 连续发布 0.1.0 → 0.4.0
TestPilot · 6 / 7

## Slide 7
下一步计划
近期(0.5.x)
业务项目接入试点 · Allure results 兼容开关 · 报告补充分支元数据 · 团队推广
中期
Server Secrets 运行时解析(本地不落盘)· Web 控制台趋势报表 · 微信 cli agent 能力跟踪
远期(Phase 12)
Agent 探索性测试:需求发现 → 自动生成 Case → 执行 → 分析
团队接入三步
npx csspilot init → 评审需求 & 生成 Case → validate / run / report
TestPilot —— 让 AI 可靠地替团队执行业务测试
TestPilot · 7 / 7